**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.11.27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 教学辅助平台 |
| 迭代名称 | 系统基本功能实现 | 实际起止日期 | 2022.10.27-2022.11.26 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 对系统的架构进行了分析设计 2. 完成了数据库的创建 3. 完成了系统基本功能的实现 4. 开发进度基本符合预期 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 进行了代码互查和轮查，很好的发现了开发过程中存在的问题并及时进行了改进。 2. 对实现的功能都进行了功能测试，结果是系统的基本功能都能正常运行。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 问题：对功能的实现细节未能把握准确   发生的变更：重新对功能实现细节进行讨论并确定方案，需要返工。   1. 问题：开发进度存在偏差   发生的变更：对剩下的工作重新进行评估安排，尽量在规定计划内完成开发，无需返工。 | | | |
| 经验和教训：  在开发实现之前要对所需实现的功能细节进行详细且清晰的讨论，只有讨论清楚了后面的开发才能够比较顺利，减少无谓的工作量。同时要对工作量所需时间做出充分的估计，并且严格按照计划进行开发，这样才能够按时完成任务。 | | | |