**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022.11.24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 教学辅助平台 |
| 迭代名称 | 系统后续功能实现 | 计划起止日期 | 2022.11.26-2022.12.30 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 集成实现ocr功能 | 2022.11.26-2022.12.3 | 陈俊咏，陈浩，李耀 | | 2 | 实现题目相似度计算功能 | 2022.12.4-2022.12.16 | 陈俊咏，陈浩，李耀 | | 3 | 持续前后端对接 | 2022.12.16-2022.12.23 | 陈俊咏，陈浩，李耀 | | 4 | 进行系统测试 | 2022.12.24-2022.12.31 | 陈俊咏，陈浩，李耀 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |
| 预期成果：   1. 前后端源代码 2. 测试计划 | | | |
| 风险:项目进度无法维持，需要在开发过程中不断评估项目进度，及时进行调整。  风险: 开发人员同时充测试人员，测试质量无法保证。在测试之前进行充分的测试知识的学习，了解测试工具的用法。  风险:题目相似度计算准确率不够高和OCR识别矫正功能无法实现。寻找效果更好的模型进行使用。 | | | |