**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023.1.7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 教学辅助平台 |
| 迭代名称 | 系统后续功能实现 | 实际起止日期 | 2022.11.26-2023.1.5 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成前后端的对接 2. 实现了ocr功能 3. 系统主要功能实现完成 4. 进度稍微有些延误 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 进行了代码互查和轮查，很好的发现了开发过程中存在的问题并及时进行了改进。 2. 对实现的功能都进行了功能测试，结果是系统的基本功能都能正常运行。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 问题：前端开发框架缺乏文档进行参考，导致开发过程中bug频出，消耗大量时间进行debug。   发生的变更：导致花费大量时间在前后端对接上，导致其他一些优先级低的功能没有实现，无需返工。 | | | |
| 经验和教训： | | | |