**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022/11/1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 教学辅助平台 |
| 迭代名称 | 分析需求，建立原型界面 | 实际起止日期 | 2022/10/08-2022/10/25 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  (1)与客户沟通，获取需求。  (2)分析需求  (3)分析总结项目背景与已有技术  (4)设计技术方案并分析项目风险  (5)根据需求，建模，并使用Azure设计原型图。  (6)拿原型图与客户进一步沟通，优化原型界面。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  进行了轮查，小组成员对项目更加熟悉并从中发现缺陷 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  1.问题：需求存在偏差  发生的变更：修改需求和原型图，需要返工。  2.问题：技术架构不足以满足需求  发生的变更：更换技术架构，不需要返工。 | | | |
| 经验和教训：  在需求分析阶段应与用户加强沟通，使用原型图是一个有效的沟通方式；在设计技术架构时不能只选择成员熟悉的技术，也需要针对系统需求选择能满足系统功能需求的技术。 | | | |